Калинин Лев

Junior QA Engineer

http://qa-assignment.oblakogroup.ru/board/:lev_kalinin

Тест план

Версия 1.0

История изменений

| Дата | Версия | Вид изменения | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.10.2021 | 1.0 | Создание | Калинин Л.А. |

Содержание

- Введение	4

  - Цель	4

  - Исходные данные	4

  - Цели тестирования	4

- Условия для тестирования	5

- Стратегия процесса тестирования	5

  - Типы тестирования	6

    - Функциональное тестирование	6

    - Тестирование кроссбраузерности	7

    - Тестирование удобства использования	7

    - Тестирование дизайна	7

- План работ	8

- Конечные результаты	8

  - Итог	8

- Введение

  - Цель

Целью составления данного Тест плана является описание процесса тестирования веб-приложения http://qa-assignment.oblakogroup.ru/board/:lev_kalinin. Документ позволяет получить представление о плановых работах по тестированию проекта.

  - Исходные данные

http://qa-assignment.oblakogroup.ru/board/:lev_kalinin-веб-приложение, позволяющее пользователю создавать задачи, просматривать и редактировать их, отмечать статус выполнения задач, добавлять задачи в список с новой или существующей категорией.

  - Цели тестирования

Целью тестирования веб-приложения является проверка корректной работы всех его функциональных возможностей c типовыми сценариями его использования. Часть времени (примерно 20%) будет использована для тестирования нетиповых/потенциально вызывающих ошибки работы сценариев использования.

Итогом процесса тестирования будут следующие материалы:

    - заключение команды тестирования относительно общего состояния, дающее разработчикам и менеджерам данного продукта картину относительно корректности работы веб-сервиса;

    - отчет о результатах тестирования текущего покрытия типовые сценарии использования/браузеры;

    - задокументированные баги.

Тестирование будет производиться вручную, с позиции конечного пользователя веб-приложения.

- Условия для тестирования

Веб-приложение должно удовлетворять потребность пользователя в активностях, связанных с созданием и редактированием задач.

- Стратегия процесса тестирования

Приведенный ниже план тестирования является формальным, так как для построения развернутого плана необходимо понимание текущего состояния проекта.

Все обнаруженные дефекты будут представлены в отчете о тестировании.

В процессе тестирования веб-приложения будет применено ad-hoc тестирование ввиду ограниченности ресурсов.

Планируется пять этапов проведения процесса тестирования:

- первый этап заключается в анализе ТЗ, составлении тест плана, а также частичного прогона функциональных тестов;

- второй этап будет посвящен детальному прогону функциональных тестов с выявлением и описанием дефектов;

- на третьем этапе будет произведено тестирование кроссбраузерности с описанием найденных дефектов;

- четвертый этап заключается в тестировании дизайна продукта с описанием найденных дефектов.

ОС, утвержденные к проверке:

- Windows 10 (64bit)

Браузеры, утвержденные к проверке:

- Google Chrome 95.0.4638.54(64bit)

- Yandex Browser 21.9.1.684(64bit)

Тестирование безопасности и тестирование производительности не проводится по причине нехватки ресурсов .

  - Типы тестирования

    - Функциональное тестирование

Цель:

Выявление функциональных ошибок, несоответствий ТЗ и ожиданиям пользователя путем реализации стандартных, а также нетривиальных тестовых сценариев.

Описание процесса:

Задачи

- Добавление задачи в новый список

- Добавление задачи в существующий список

- Изменение статуса задачи

Поля

- Корректное отображение полей

- Проверка на валидность

    - Тестирование кроссбраузерности

Цель:

Проверить корректную работу и дизайн проекта в различных браузерах.

Браузеры

- Google Chrome 95.0.4638.54(64bit)

- Yandex Browser 21.9.1.684(64bit)

    - Тестирование удобства использования

Цель:

Тест удобства использования удостоверяется в простоте и эффективности использования продукта при использовании стандартных практик тестирования удобства использования.

Описание процесса:

      - Страница задач

      - Форма добавления задач

      - Поля

    - Тестирование дизайна

Цель:

Проверка соответствия дизайна продукта макетам спецификации

Описание процесса:

      - Страница задач

      - Форма добавления задач

- План работ

| Задача | Объем работы | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление тест плана | 4 часа | 20.10.2021 | 20.10.2021 |
| Выполнение тестирования | 8 часов | 21.10.2021 | 21.10.2021 |
| Анализ тестирования | 2 часа | 22.10.2021 | 22.10.2021 |
| Подведение итогов | 2 часа | 22.10.2021 | 22.10.2021 |

- Конечные результаты

  - Итог

Конечным итогом проведения тестирования должен стать оформленный конечный результат процесса тестирования с описанными дефектами, а также рекомендациями по улучшению продукта с точки зрения конечного пользователя.

Отчёт по заведённым багам

Краткое описание

Тестировалось веб-приложение создания категоризированных to-do листов. В веб-приложении присутствуют критические дефекты основного функционала, присутствуют ошибки в интерфейсе, ошибки в дизайне. В плюсы можно отнести возможность записи на тест-драйв, в минусы отсутствие правил и ограничений для составления заявки, тем самым усложнение обработки заявок.

Описание процесса тестирования

Окружение: Google Chrome 95.0.4638.54(64bit). Дефекты были заведены в багтрекер . Применялось ad-hoc тестирование.

Список дефектов

| Идентификатор | Приоритет | Серьезность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TDLP-001 | Высший | Критическая | Окно "Новая задача" : разрешено создать задачу при пустом поле "Заголовок" |
| TDLP-002 | Высший | Критическая | Окно "Новая задача" : разрешено создать задачу при пустом поле "Название задачи" |
| TDLP-003 | Высший | Критическая | Окно "Новая задача" : пропадает поле "Заголовок" при попытке создать новый список повторно после нажатия на кнопку "Отмена" |
| TDLP-004 | Высокий | Высокая | Окно "Новая задача" : созданная задача попадает в пустую категорию при выборе категории "Семья" по умолчанию |
| TDLP-005 | Высокий | Высокая | Окно "Новая задача" : поле "Заголовок" дублирует название выбранной категории при переключении на любую категорию после выбора категории " Создать новый список" |
| TDLP-006 | Средний | Средняя | Окно "Новая задача" не соответствует макету дизайнера |
| TDLP-007 | Средний | Средняя | Окно "Новая задача": выбор уходит за границы окна при нажатие кнопки TAB |
| TDLP-008 | Средний | Средняя | Главная страница: цвета не соответствуют макету дизайнера |
| TDLP-009 | Средний | Средняя | Главная страница: шрифты не соответствуют макету дизайнера |
| TDLP-010 | Средний | Обычная | Окно "Новая задача": отсутствует сообщение об ошибке при вводе повторного названия категории |
| TDLP-011 | Средний | Обычная | Окно "Новая задача": возможность создать повторное название категории при вводе пробела |
| TDLP-012 | Средний | Обычная | Окно "Новая задача": сохраняется введенное значение задачи при повторном открытии после нажатия на кнопку "Отмена" |
| TDLP-013 | Средний | Обычная | Окно "Новая задача": основная страница пролистывается вниз и вверх при смене пунктов в выпадающем списке категорий |
| TDLP-014 | Средний | Обычная | Окно "Новая задача": кнопка "Отмена " не реагирует при наведении курсора |
| TDLP-015 | Низший | Незначительная | Окно "Новая задача": отсутствуют указания обязательности ввода полей |
| TDLP-016 | Низший | Незначительная | Главная страница: не видна нижняя граница окна последнего списка |

Статистика по всем дефектам

| Статус | Количество | Серьезность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Критическая | Высокая | Средняя | Обычная | Незначительная |
| Открыт | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 |

Рекомендации

Работать над усовершенствованием дизайна, удобства использования и функциональностью. Добавить возможность удаления задач и категорий, так как появляется дискомфорт при ошибке со стороны пользователя и не возможности ее удалить.

Приложения

Отчет в виде круговой диаграммы по серьёзности: